Утверждѐн

общим собранием СНТ «Лесное»

2025 г.

ПЛАН

развития СНТ «Лесное» до 31.12.2027 года

Целью исполнения мероприятий Плана является создание благоприятных условий для создания благоприятных условий пребывания и проживания граждан, собственников земельных участков в границах СНТ «Лесное» и членов их семей и гостей, совершенствование этих условий.

Основные планируемые мероприятия и предполагаемый объем работ

- Первоочередные объекты для ремонтных и восстановительных работ:

  - обустройство противопожарно-дренажной канавы, заменяющая противопожарную минерализованную полосу по границе СНТ с городскими лесами (прокопать канаву экскаватором, вырубка кустарника, молодых деревьев, корней и травяного покрова по полосе прохода экскаватора);

| № п/п | Планируемые мероприятия | Исполнители работ | Срок исполнения | Потребные денежные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вырубка кустарника, молодых деревьев, корней и травяного покрова по полосе прохода экскаватора | проведение субботника или найм работников | июнь-август 2026 г. | Человеко-часы — единица измерения рабочего времени, которая соответствует 1 часу работы одного сотрудника Расчет: время работы 32 чел.час (планируемое – своими силами: 16 чел. – 2 часа; наемные работники 4 чел. – 8 часов) Расценка Стоимость работ по расценке ГЭСНр 68-01-014-01 – 648,77 руб. итого стоимость работ 22600 руб. |
| 2. | Работа экскаватора | по договору | июнь-август 2026 г. | 100000 руб. |
|  | Итого |  |  | 122600 руб. |

Источник финансирования взнос на пожарную безопасность 3465 руб., взнос за неучастие в субботнике 1000 руб.

  - Дороги, проложенные по улицам и переулкам (покрытие асфальтной крошкой с системой отвода дождевых и талых вод);

| № п/п | Планируемые мероприятия | Исполнители работ | Срок исполнения | Потребные денежные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ямочный ремонт дорог в соответствии с графиком очередности ремонта | своими силами с привлечением арендуемой техники | июнь-октябрь 2026 г. | в соответствии приходно-расходной сметой |
| 2. | Прокладка вдоль дорог ливневых стоков | по договору | июнь-август 2027 г. | Определение стоимости после утверждения источника финансирования |
| 3. | Ремонт дорог с укладкой асфальтной крошкой | по договору | июнь – октябрь 2027 г. | Ориентировочная стоимость всех дорог и переулков требует предварительного обследования состояния дорог |

Перед укладкой асфальтной крошки поверхность хорошо выравнивают. Большие выступы убирают, крупные ямы засыпают щебнем или сколом асфальта. Мелкие ямки очищают. Желательно обустроить подушку из щебня и песка. Щебень засыпают нескольких фракций - сначала крупный, потом мелкий. Каждый слой трамбуется. Сверху - слой песка, который тоже трамбуют.

Подготовленное к укладке покрытие для улучшения адгезии покрывают битумной эмульсией или специальным составом. После этого асфальтовую крошку равномерно распределяют по участку и укатывают. Под воздействием солнца находящийся в ней битум расплавится и прочно соединит кусочки.

  - строительство служебного помещения (для хранения служебной документации, оргтехники Товарищества) с навесом увеличенных размеров (для проведения общих собраний при неблагоприятных метеорологических условиях)

Мероприятия: определение места для строительства

- Организационные мероприятия:

1.1. Проработать вопрос централизованного освещения всей территории СНТ Мероприятия: согласование с АО «Оборонэнерго», после получения согласия и технических требований приступить к его реализации.

1.2. Организация личных кабинетов садоводов и возможности электронного голосования по вопросам, относящимся к полномочиям общего собрания членов СНТ «Лесное».

1.3. Принятие мер к злостным неплательщикам взносам и иных платежей.

1.4. Принятие мер по не освоенным или запущенным садовым земельным участкам к их владельцам в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 23 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ (выявление не освоенных и запущенных участков, направление писем их владельцам, принятие мер после 1 марта 2028 г. по штрафу владельца или изъятию и продаже этих садовых земельных участков);

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 №307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона „О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Закон устанавливает трёхлетний срок для освоения участков, расположенных в границах населённых пунктов, садовых и огородных участков. Срок отсчитывается с момента возникновения прав на землю, а по тем участкам, которые давно в собственности — с момента принятия закона, то есть с 1 марта 2025 года.

Участок считается неиспользуемым, если есть хотя бы один из следующих признаков, согласно постановлению №826 от 31 мая 2025 года:

более 50% площади участка заняты мусором, отходами производства и потребления, отходами от коммунальной деятельности;

участок не используется по целевому назначению в течение года и более, владелец не освобождает его от мусора или растительности после окончания временных работ, например, прокладки сетей;

на участке, где разрешено строительство, отсутствуют здания или сооружения в течение 7 лет с момента предоставления участка;

на участке под ИЖС не построен жилой дом в течение 7 и более лет (исключения — если препятствия были признаны уважительными судом);

имеется здание, у которого разрушены основные конструктивные элементы (крыша, стены, окна);

на участке нет зарегистрированных объектов недвижимости, несмотря на фактическое наличие строений;

более 50% площади заняты сорными растениями выше 1 метра, деревьями и кустарниками, не отнесёнными к элементам благоустройства;

работы по удалению сорняков и кустарников не проводились в течение года и более.

1.5 Установка вдоль дорог ящиков с песком для использования в период гололеда.